Zamawiający: 
Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego

„Czyste Środowisko”

Ul. Czarnieckiego 28

14-100 Ostróda, Polska

Tel. 89 506 50 10 , Fax. 89 89 506 50 10

www.czystesrodowisko.eu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SOA.271.2.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) (dalej: ustawa Pzp) pod nazwą

„Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”

Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzam

dnia 16 lipca 2019 r.

……………………………………

## Rozdział I  - INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa: Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.

- Adres: Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda

- Numer telefonu: +48/89 506 50 10

- Adres email: sekretariat@zg-ostroda.pl

- Strona internetowa: www.czystesrodowisko.eu

- Godziny urzędowania: 7.00-15.00

- Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są na stronie internetowej w części „Zamówienia Publiczne” pod niżej podanym adresem: www.czystesrodowisko.eu

- Konto Bankowe: Bank Millenium

- Nr konta bankowego: 13 1160 2202 0000 0000 6194 2539

- NIP  741 15 08 904;

- REGON: 510407008;

- Adres do korespondencji:  Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda

- Faks do korespondencji zamówienia.:+48 (89) 506 50 10

- E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: sekretariat@zg-ostroda.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), (dalej: RODO), informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, adres: ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda, reprezentowane przez Prezesa Zarządu – Pana Bogusława Fijasa – Przewodniczącego Zarządu (dalej: Związek Gmin);

- inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Gmin, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, poprzez e-mail: administrator@zg-ostroda.pl jest Pan Przemysław Gątowski;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

## na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## Rozdział II  - TRYB POSTĘPOWANIA

- Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą - Kodeks cywilny.

- Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów  oraz wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl  art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- W sytuacji gdy, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania w oświadczeniu (zał. nr 1 do SIWZ) części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę i podania nazwy firmy podwykonawcy (o ile są znane)

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że całość zamówienia wykona samodzielnie.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

Rozdział III  - OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) określają:

Dokumentacja projektowa, na którą składają się:

a)decyzja z dnia 31 sierpnia 2016r. nr 328/2016 Starosty Ostródzkiego o pozwoleniu na budowę wraz z załącznikami (str.8 Projektu Zamiennego);

b)pozwolenie nr 580 z dnia 07 września 2017r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (str. 9 Projektu Zamiennego);

c)projekt zamienny – adaptacja budynku użyteczności publicznej -projektant: Maria Ceynowa;

d)dokumentacja badań konserwatorskich;

e) program prac konserwatorskich;

f) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót konserwacji i renowacji elewacji budynku (SSTWiOR)

- łącznie Dokumetacja projektowa Załącznik Nr 8 do SIWZ;

Projekt Umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej obiektu, na którym mają być wykonywane roboty. Koszty wizji lokalnej ponosi wykonawca.

- Termin wizji lokalnej zostanie ustalony z Zamawiającym na pisemny wniosek Wykonawcy złożony na adres email: sekretariat@zg-ostroda.pl

- Zamawiający informuje, iż w przypadku zastosowania w SIWZ określenia przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych rozwiązaniom opisywanym przez wskazanie, nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm pod warunkiem, że zaproponowane   rozwiązanie   będzie    miało    te    same    cechy    funkcjonalne,    co wskazane w  SIWZ,  których  jakość  nie  może  być  gorsza  od  jakości  określonej  w specyfikacji produktu.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót - tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają̨ na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019. poz. 1040).

- Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić́ Zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawcę̨ lub podwykonawcę̨ o zatrudnieniu pracowników o których mowa w pkt 6 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować́ taką informację w trakcie realizacji zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub podwykonawcą.

- Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do których Wykonawca nie oświadczył, że są̨ zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie będą̨ wpuszczani na teren budowy - nie będą̨ mogli wykonywać́ pracy z winy Wykonawcy. Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy pozostają̨ w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować́ fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy tych osób i przedłożyć́ niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, o które zawnioskuje Zamawiający lub kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać́ je w sposób nie naruszający przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć́ odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są̨ niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp.). W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez niego firm (nazw) podwykonawców ( o ile są już znane). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, oraz przekazania informacji na temat ewentualnych nowych podwykonawców, którym Wykonawca w późniejszym czasie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. W przypadku braku z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- W przypadku braku oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie sam realizował    zamówienie bez udziału podwykonawców.

- Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, chyba, że zaproponuje dłuższy okres gwarancji w Formularzu ofertowym.

- Kod CPV:

45453100-8 – roboty renowacyjne

45262500 - Roboty murarskie i murowe

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający określa, że wymaganym terminem wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 9 (dziewięć) miesięcy od dnia wejścia w życie umowy.

Rozdział IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej –  w celu wykazania spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca  winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 500 000 zł.

Szczegółowe wymogi OC

- Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji Zamówienia, w okresie gwarancji do posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt, prowadzonej działalności obejmującej swym zakresem realizację Zamówienia oraz realizację obowiązków gwarancyjnych (dalej polisa ubezpieczenia OC).

- Wymogi dotyczące umowy ubezpieczenia OC:

- umowa ubezpieczenia OC swoim zakresem ochrony będzie obejmować odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za działanie lub zaniechanie związane z realizacją Zamówienia,

- okres ubezpieczenia wynikający z polisy ubezpieczenia będzie obejmował okres wykonywania obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji Zamówienia, w tym również w okresie gwarancyjnym,

- suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia;

- ubezpieczone będą szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców, jeśli Wykonawca korzystać będzie z podwykonawców – do wysokości sumy gwarancyjnej.

- dopuszcza się wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na rozsądnym rynkowo poziomie, z uwzględnieniem możliwości samodzielnego sfinansowania przez Wykonawcę niezaspokojonej przez ubezpieczyciela kwoty roszczenia.

- ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmować w szczególności:

- pokrycie szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa,

- pokrycie szkód powstałych w środowisku – dotyczy szkód powstałych wskutek nagłego zanieczyszczenia środowiska,

- pokrycie szkód powstałych we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym mediach,

- pokrycie szkód powstałych po przekazaniu robót lub usług wynikłe nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”),

- pokrycie szkód wyrządzonych w mieniu przekazanym w celu wykonania usługi, np. remontu, modernizacji, odbudowy, obróbki, naprawy, testów lub innych podobnych czynności lub prac,

- Konieczność uzyskania akceptacji Zamawiającego warunków polisy OC.

- W sytuacji, gdy Wykonawca zawrze polisę ubezpieczenia OC na okres ubezpieczenia krótszy niż okres wskazany w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kolejnej polisy ubezpieczenia OC na warunkach odpowiadających co najmniej wymogom określonym w niniejszym paragrafie co najmniej na 7 dni przed upływem okresu ubezpieczenia wygasającej polisy ubezpieczenia OC. Żadna z kolejnych wymaganych polis ubezpieczenia OC nie może w szczególności zawierać jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia przedmiotowego związanego z Realizacją Zamówienia.

- zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że:

  - [doświadczenie] w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane, obejmujące swym zakresem remont nieruchomych obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub do innego właściwego rejestru, o łącznej wartości trzech robót budowlanych co najmniej 1.500 000,00 zł brutto, w tym co najmniej jedna z tych robót została wykonana w oparciu o dokumentację konserwatorską oraz co najmniej jedna z tych robót obejmowała remont obiektu budowlanego w zakresie elewacji;

  - [kwalifikacje zawodowe] dysponuje co najmniej osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:

    - jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz odbytą co najmniej 18 miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

oraz

- co najmniej 2 letnie (licząc od momentu uzyskania uprawnień do kierowania robotami) doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) w kierowaniu robotami budowlanymi przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub innego właściwego rejestru z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 6 miesięczną aktywność zawodową w opisanym powyżej zakresie.

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

    - zespołem realizującym prace konserwatorskie składającym się z co  najmniej 2 osób, w tym:

jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich posiadającą:

- kwalifikacje określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj.: Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł  sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust.1. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

oraz

- co najmniej 3-letnie (licząc od momentu uzyskania tytułu zawodowego magistra po ukończeniu właściwych studiów wyższych) doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) w nadzorze lub kierowaniu pracami konserwatorskimi w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub innego właściwego rejestru, z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 12 miesięczną aktywność zawodową w opisanym powyżej zakresie.

co najmniej jedną osobą posiadającą:

- co najmniej 1 roczne (licząc od momentu uzyskania tytułu zawodowego magistra po ukończeniu właściwych studiów wyższych) doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) w wykonywaniu prac konserwatorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub innego właściwego rejestru, z zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 6 miesięczną aktywność zawodową w opisanym powyżej zakresie.

Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia  22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 65 ) w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego. Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.

- Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

- Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – (oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 7), zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział V -  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza:

  - Aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załączniki nr 1A i 1B do SIWZ);

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów powinno być złożone w oryginale;

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdziale V punkt 1 podpunkt 1.1. niniejszej SIWZ.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp tj: (załącznik nr 1C do SIWZ)  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym lecz nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.:

  - brak podstaw wykluczenia

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

  - spełnienie warunków udziału w postepowaniu lub kryteria selekcji:

3.2.1	dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności     cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000 zł,

    - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o  obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

    - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, oraz zakresu wykonywanych przez te osoby czynności wraz z podaniem podstawy dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ),

    - oświadczenie na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej (załącznik nr 6 do SIWZ),

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. V SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w niniejszym dziale ust. 3.1:

w zakresie 3.1.a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (dokumenty te powinny być wystawione odpowiednio do zakresu, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

- Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz dokumentów, o których mowa w punkcie 1:

  - Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności cenę ofertową oraz wykaz dotyczący podwykonawstwa.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

  - W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y nie wymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę  za zgodność z oryginałem kopii.

  - Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) i nie uzupełnienie ich w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

  - Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Załączniki do oferty należy złożyć w kolejności wg Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną/ne do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia załącznik nr 1A i 1B i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy.

5.1.W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego/ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy (patrz również pkt 10  rozdz. V SIWZ - wymogi formalne pełnomocnictwa).

5.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

5.3.W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

- Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

- Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

9.1 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019, poz. 10101) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

9.2 Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym a wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa należy załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

9.3 Zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu.

9.4 Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

9.5 Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.6 Udostępnianie ofert odbywać się będzie po złożeniu prośby skierowanej do Zamawiającego.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

11.1 w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie którego treść zawiera załącznik 1A i 1B, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

11.2 w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

11.3 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

11.4 wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

11.5 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

11.6 wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

VII. WADIUM.

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonego 
w niniejszej SIWZ.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
50 1160 2202 0000 0003 1688 0959 z dopiskiem „Wadium – „Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”.

- Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wykonawca powinien dołączyć do oferty.

- Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu, musi być udzielone do końca terminu związania ofertą oraz zawierać wszystkie zobowiązania wynikające z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

- Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium.

- Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

- Dla skutecznego wniesienia wadium wymagane jest jego wniesienie przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium w pieniądzu jego wniesienie następuje 
z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 6, 
w przypadku pozostałych form wadium ich wniesienie następuje w chwili ich złożenia Zamawiającemu.

- Zamawiający zwraca wadium:

  - wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

  - wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie 
po zawarciu umowy,

  - wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – na jego wniosek.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna w drugiej) w pok. 104 Sekretariat , w Ostródzie ul. Czarnieckiego 28, I piętro  w terminie do dnia 02 sierpnia 2019 roku do godz. 10.00.

1.1 Kopertę zewnętrzną należy zaadresować jak niżej:

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie

Numer sprawy: SOA.271.2.2019

„Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”

Nie otwierać przed  02 sierpnia 2019 roku do godz. 10:15

1.2 Kopertę wewnętrzną należy zaadresować jak w punkcie 1.1 oraz wskazać oznaczenie wykonawcy składającego ofertę.

1.3 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ponosi Wykonawca.

1.4 Wykonawca na wniosek otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.

1.5 W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 sierpnia 2019 roku godz. 10:15, w biurze Zamawiającego –ul. Czarnieckiego 28,14-100 Ostróda, III piętro, pok. 301.  Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.czystesrodowisko.eu dotyczące:

4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

4.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  zawartych w ofertach.

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIASIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila na adres: sekretariat@zg-ostroda.pl

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się  numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Krystyna Dobkiewicz, email: sekretariat@zg-ostroda.pl

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia.

8.1 Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego.

8.2 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie  Zamawiającego.

XI. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg tych samych zasad jak składana oferta (patrz rozdział IX niniejszej SIWZ) tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem ”ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożone powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania, oferty wycofane nie będą otwierane.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie jej składniki tj. wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszt robocizny, transportu, usług gwarancyjnych, konserwacyjnych, serwisowych, napraw, części eksploatacyjnych, opłaty, cła, akcyzę oraz innych elementów zamówienia, a także koszty związane z ewentualnym ryzykiem wynikającym z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

XIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Cena ofertowa winna być określona w PLN.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium w ocenie ofert |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 80% |
| 2. | Okres gwarancji | 20% |

- Punkty za kryterium  „cena ” , zostaną obliczone wg wzoru:

C = Cno  / Cbo x 80 % (waga kryterium ) x 100

Gdzie:

C -  cena

Cno – cena brutto oferty najniższej  spośród wszystkich ofert ważnych

Cbo – cena brutto badanej oferty

- Punkty za kryterium okres gwarancji – zostaną przyznane przez komisję przetargową w skali punktowej od 0 do 20 punktów . Ocenie podlega wskazanie okresu gwarancji powyżej minimalnego okresu wymaganego w SIWZ ;

- Udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy – 0 punktów

- Udzielenie gwarancji na okres 48 miesięcy – 10 punktów

- Udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy - 20 punktów

W przypadku nie wpisania w formularzu ofertowym żadnego okresu gwarancji, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów .Zamawiający wymaga wpisania okresu gwarancji w okresach 36 lub 48 lub 60. Wpisanie innego okresu gwarancji np. 38 wykonawca otrzyma 0 punktu.

- Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny ofert najwyższa liczbę punktów.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ustawy Pzp. O poprawieniu oczywistych omyłek zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca, w którego ofercie poprawiono omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które jednak nie powodowały istotnych zmian w treści oferty ma prawo w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia sprzeciwił się tej poprawieniu takiej omyłki.

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1.1	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

1.4. unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

XVI. ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE WYMAGAŁ WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% sumy  wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez cały okres na który umowa zostanie zawarta – kwota brutto .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach;

- pieniądzu wpłaconym na wskazany rachunek bankowy,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazane konto przez Zamawiającego .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca winien wnieść przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu jej zawarcia.

XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

- Istotne postanowienia umowy zamieszczone są w wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności .

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Spis załączników:

Załącznik nr 1A – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 1B – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału,

Załącznik nr 1C – wzór oświadczenia Wykonawcy o grupie kapitałowej,

Załącznik nr 2  - formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 – wzór umowy,

Załącznik nr 4 – wykaz robót,

Załącznik nr 5 -  wykaz osób,

Załącznik nr 6 – oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji,

Załącznik nr 7 – pisemne zobowiązanie,

Załącznik nr 8-  Dokumentacja projektowa.

## Załącznik nr 1A do SIWZ

Zamawiający:

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego

„Czyste Środowisko”

Ul. Czarnieckiego 28

14-100 Ostróda, Polska

Wykonawca:

……………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”, numer postępowania SOA.271.2.2019 prowadzonego przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”   oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

## Załącznik nr 1B do SIWZ

Zamawiający:

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego

„Czyste Środowisko”

Ul. Czarnieckiego 28

14-100 Ostróda

Wykonawca:

………………………………............…………………………………………...................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….....................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”, numer postępowania SOA.271.2.2019, prowadzonego przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Rozdziale IV SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziel IV SIW polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

## Załącznik nr 1C  do SIWZ

Zamawiający:

Związek Gmin Regionu

Ostródzko-Iławskiego

„Czyste Środowisko”

Ul. Czarnieckiego 28

14-100 Ostróda

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA / GRUPA KAPITAŁOWA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”, numer postępowania SOA.271.2.2019,  prowadzonego przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Art.  24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

23)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania : ……… ……… ………… ………… …………………………..……… …

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Art. 24 ust. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia …….. zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

OFERTA

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwaną dalej „ustawą” na „Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”

Numer postępowania SOA.271.2.2019

my, niżej podpisani:

……………………………………..…………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………..……………………………………………………………………………………

nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać należy nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z SIWZ.

- Oświadczamy, że zgodnie z załączonym Pełnomocnictwem do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy, Pełnomocnikiem ustanowiono:

…………………………………..……………………………………………………………………

wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

4.	Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Za cenę ryczałtową …………………..zł netto …………………………………..zł brutto Słownie brutto _______________________________________________________________________ Cena ryczałtowa brutto nie podlega podwyższeniu

- Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zobowiązujemy się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, iż oferujemy okres gwarancji (zaznaczyć krzyżykiem właściwy okres gwarancji):

- 36 miesięcy □

- 48 miesięcy □

- 60 miesięcy □

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wnieśliśmy wadium w wysokości 10.000,00 zł w formie…………………………………………..

W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy, wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze: ......................................................… prowadzony w banku ………….......................................................................................................

- Oświadczamy, że przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia*:

- nie będziemy korzystać z podwykonawców,

- będziemy korzystać z następujących podwykonawców:

| L.P. | Nazwa podwykonawcy | Adres podwykonawcy | Zakres powierzony podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga: gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest on wypełnić również cześć dotyczącą podwykonawców w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że stosownie do postanowień 91 ust. 3a ustawy Pzp – wybór oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Oświadczam/my, że Wykonawca:

- jest małym, średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zgodnym z Zaleceniem Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (2003/361/WE) Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003

- nie jest małym, średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zgodnym z Zaleceniem Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (2003/361/WE) Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003

- Oświadczamy, że jesteśmy świadomi konsekwencji, wynikających z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy świadomi konsekwencji, karnych wynikających z art. 297 Kodeksu karnego w przypadku przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………….……….……………………………………………………..

Adres: ………...………………………….……………………………….…………………………..

Telefon: …………………….………….……….... Faks: ……………….…………………………..

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………

- Ofertę niniejszą składamy na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.

- Niniejsza oferta zawiera na stronach od …….... do ……….. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane.

Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa:

…………………………………………………………………………………………….…...……………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...……………………………….……………….………………………………………………………

- Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

a) ………………………………….………………………………..

b) ……………………………….…………………………………..

…………………..…………………, dnia …………..……………..

………….……………………….………………………………………

(podpisy i pieczątka uprawnionego/ych  przedstawiciela/i Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór umowy

Numer postępowania:SOA.271.2.2019

# UMOWA

# O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu __________ roku w Ostródzie pomiędzy :

[dane rejestrowe i adresowe Wykonawcy], zwanym dalej  w umowie Generalnym Wykonawcą lub GW, reprezentowanym przez ________

a

Związkiem Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, 14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28, NIP 741 15 08 904, REGON 510407008, reprezentowanym przez:

1.	Bogusława Fijasa - Przewodniczący Zarządu;

2.	Adama Żylińskiego - Wiceprzewodniczący Zarządu;

3.	______________ - Członek Zarządu, zwanym dalej w umowie Inwestorem,

Przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Bogdana Szewczyka

( 1 [Wyjaśnienie pojęć]

W rozumieniu niniejszej umowy wskazane poniżej wyrażenia oznaczają:

| dokumentacja projektowa | załącznik nr 1 do niniejszej umowy – zawierający łącznie: a)decyzja z dnia 31 sierpnia 2016r. nr 328/2016 Starosty Ostródzkiego o pozwoleniu na budowę wraz z załącznikami; b)pozwolenie nr 580 z dnia 07 września 2017r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; c)projekt zamienny – adaptacja budynku użyteczności publicznej -projektant: Maria Ceynowa; d)dokumentacja badań konserwatorskich; e) program prac konserwatorskich; f) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót konserwacji i renowacji elewacji budynku (SSTWiOR) |
| --- | --- |
| dzień roboczy Generalny Wykonawca | każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy Wykonawca robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego |
| Inspektor Nadzoru | osoba fizyczna lub prawna powołana przez Inwestora do sprawowania czynności nadzoru inwestorskiego wskazanych w Prawie Budowlanym, w tym w szczególności do bieżącego monitorowania robót budowlanych w zakresie ich zgodności z technologią, projektem, sztuką budowlaną i normami oraz do kontroli ilości wykonanych robót budowlanych |
| Inwestor | Zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, strona zlecająca umowy |
| Kierownik Budowy Nieruchomość | osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę i zgłoszona przez Inwestora do sprawowania czynności kierownika budowy wskazanych w Prawie Budowlanym zabudowana Obiektem nieruchomość należąca do Inwestora obejmująca działkę 154/3 – 102/3 obr.8, gmina Ostróda (14-100), ul. Czarnieckiego 28; na której wykonywane będzie zadanie inwestycyjne |
| Obiekt odbiór końcowy | budynek użyteczności publicznej posadowiony na Nieruchomości, na którego elewacji będą prowadzone roboty budowlane odbiór prawidłowo wykonanej całości robót budowlanych |
| odbiór robót zanikających | odbiór prawidłowo wykonanych części robót budowlanych ulegających zakryciu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy |
| Oferta | Ostateczna oferta Generalnego Wykonawcy z dnia _____ r. wraz z załącznikami stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy |
| Podwykonawca | podmiot, który na zlecenie Generalnego Wykonawcy i za zgodą Inwestora wykonuje część prac wydzielonych z ogólnego zakresu robót budowlanych objętych umową, w tym dalszy podwykonawca |
| roboty budowlane | ogół prac, materiałów, urządzeń dotyczących przedmiotu umowy wraz z ewentualnymi pracami przygotowawczymi i uzupełniającymi oraz pracami, których konieczność wykonania wynika z oględzin placu budowy i dokumentacji projektowej wykonawczej |
| teren budowy | przestrzeń, w której prowadzone będą roboty budowlane wraz z powierzchnią zajmowaną przez zaplecze budowy, w granicach nieruchomości, o której mowa w § 2 umowy. |
| termin wykonania | dzień, w którym odpowiedni zakres robót budowlanych zostanie przekazany Inwestorowi i przez niego przyjęty protokołem odbioru w stanie wolnym od wad, po uzyskaniu w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie obiektu. |
| usterka | drobne roboty budowlane wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną, normami, warunkami ich wykonania, itp. lub niezgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą, która to niezgodność może zostać obiektywnie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, usunięta w terminie 7 dni, o ile strony nie ustalą inaczej, |
| wada | roboty budowlane wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną, normami, warunkami ich wykonania, itp. lub niezgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą, nie będące usterkami |
| wynagrodzenie ryczałtowe | wynagrodzenie zryczałtowane brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy, wskazane w § 12 ust.1. |
| zadanie inwestycyjne | roboty budowlane obejmujące budowę dwóch wiat do składowania i przeładunku odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogi dojazdowe i plac manewrowy; zadanie opisane jest dokumentacją projektową i obejmuje również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu w imieniu Inwestora w tym uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. |

§ 2 [Przedmiot umowy]

- Inwestor oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania Nieruchomością - na cele budowlane.

- Inwestor oświadcza, że na Nieruchomości zamierza wykonać zadanie inwestycyjne i że jest inwestorem w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186) zwanej dalej Prawem Budowlanym.

- Inwestor oświadcza, że na zadanie inwestycyjne posiada pozwolenie na budowę numer 328/2016 wydane przez Starostę Ostródzkiego w dniu 31 sierpnia 2016. oraz pozwolenie nr 580 z dnia 07 września 2017r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wchodzące w skład załącznika nr 1.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Generalnego Wykonawcę zadania inwestycyjnego w sposób zgodny z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej, normami, parametrami technicznymi, dokumentacją projektową, i z zachowaniem należytej  staranności ich wykonania, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej  wykonanych robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

- Przedmiot umowy szczegółowo opisuje:

- niniejsza umowa,

- dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1,

- oferta GW z dnia ______ stanowiąca załącznik nr 2,

- harmonogram rzeczowo – finansowy  sporządzony przez Wykonawcę uzgodniony przez obie strony przed podpisaniem umowy - stanowiący załącznik nr 3.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiący załącznik nr 4.

( 3 [Oświadczenie Generalnego Wykonawcy]

- Generalny Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszą umową oraz, że posiada odpowiednie zaplecze logistyczne, wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz doświadczenie i odpowiedni potencjał wykonawczy w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.

- Generalny Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazaną mu dokumentacją projektową niezbędną dla wykonania robót budowlanych i nie wnosi żadnych uwag.

- Generalny Wykonawca potwierdza niniejszym otrzymanie dokumentacji projektowej zgodnie z wykazem wskazanym w załączniku nr 1.

- Generalny Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z Nieruchomością oraz terenem budowy (na miejscu) w tym zwłaszcza z jego uwarunkowaniami oraz że nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek uwag.

- Generalny Wykonawca oświadcza, iż prowadzenie robót budowlanych nie będzie uniemożliwiać lub/i ograniczać korzystania przez Inwestora i inne podmioty z Obiektu lub nieruchomości sąsiadujących z Nieruchomością. W przypadku, gdy roboty budowlane spowodują takie ograniczenia, Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Inwestora za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu i zwalnia Inwestora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

- Generalny Wykonawca gwarantuje wysoką jakość robót budowlanych zgodną                            z dokumentacją projektową, Ofertą, SIWZ oraz sztuką budowlaną zgodną z Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i przepisami Prawa budowlanego.

§ 4 [Organizacja prac budowlanych]

- Generalny Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy w osobie: ____________________.

- Inwestor aprobuje osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy, zastrzegając sobie prawo żądania zmiany Kierownika Budowy. W przypadku zmiany przez Generalnego Wykonawcę osoby na stanowisku Kierownika Budowy Generalny Wykonawca poinformuje o tym Inwestora na piśmie w terminie 3 (trzech) dni od chwili zaistnienia takiej zmiany.

- Inwestor wskazuje, iż osoby pełniące funkcje nadzoru autorskiego oraz Inspektora Nadzoru wskaże Generalnemu Wykonawcy na piśmie w terminie 7(siedmiu) dni od dnia wejścia w życie.

Inwestor zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru, o czym zobowiązuje się powiadomić Generalnego Wykonawcę.

- Generalny Wykonawca zobowiązany jest realizować postanowienia niniejszej umowy                     w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i projektantem sprawującymi nadzór autorski, oraz udzielać im wszelkich niezbędnych informacji oraz wyjaśnień.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, jednak zawsze raz na miesiąc odbywać się będą narady robocze, zwane dalej Naradami Roboczymi, w których uczestniczyć będą Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy oraz przedstawiciel Inwestora. Ponadto w Naradach Roboczych uczestniczyć mogą, a na wezwanie Inwestora lub Inspektora Nadzoru uczestniczyć muszą wskazani przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, odpowiedzialni za wykonanie robót budowlanych. Z każdej Narady Roboczej sporządzony zostanie pisemny protokół, podpisany przez wszystkie uczestniczące w nim osoby. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników, okoliczność ta zostanie uwzględniona w protokole.

- Niezależnie od postanowień § 5. strony zgodnie postanawiają, że wszelkie uwagi stron dotyczące realizacji robót budowlanych uwzględniane będą w protokołach z Narad Roboczych wskazanych w § 4 ust. 5.

- Inwestor na wniosek Generalnego Wykonawcy wyrazi na piśmie zgodę na umieszczenie w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego znaków reklamowych zawierających logo firmy Generalnego Wykonawcy na żurawiach wieżowych, masztach reklamowych, ogrodzeniu placu budowy i tablicy informacyjnej budowy, obiektach zaplecza i elewacjach obiektów stanowiących przedmiot umowy po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem formy oraz miejsca ich lokalizacji.

§5 [Dziennik Budowy]

Strony zgodnie postanawiają, że Dziennik Budowy będzie znajdował się na terenie budowy w biurze Kierownika Budowy. W Dzienniku Budowy dokonywane będą wpisy wszystkich istotnych okoliczności związanych z realizacją robót budowlanych. Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy uprawnieni są projektanci, Kierownik Budowy, kierownik robót Podwykonawcy  (z zastrzeżeniem, że jego wpis musi być potwierdzony przez Kierownika Budowy),  Inspektor Nadzoru oraz inne osoby reprezentujące organy i instytucje do tego upoważnione.

§6 [Przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie i zakończenie zadania inwestycyjnego]

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy.

- W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przekazania przez Inwestora terenu budowy Generalny Wykonawca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia i, o ile zaistnieje taka potrzeba, ogrodzenia terenu budowy. Generalny Wykonawca zapewni również na swój koszt  ochronę terenu budowy, a w przypadku, gdy takiej ochrony nie zapewni ponosi pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność za bezpieczeństwo terenu budowy i wyłącza wszelką odpowiedzialność Inwestora z tego tytułu. Generalny Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów, a w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy.

- Wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków wynikających z przejęcia placu budowy zgodnie z § 6 ust.1, ponosi Generalny Wykonawca  od dnia przekazania terenu budowy.

- Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie budowy w zakresie dotyczącym robót budowlanych objętych niniejszą umową oraz dostosowania się do wszelkich regulaminów i zarządzeń obowiązujących na terenie Obiektu. W przypadku stwierdzenia przez Inwestora naruszenia powyższego obowiązku, Inwestor jest uprawniony do wezwania Generalnego Wykonawcę do zapewnienia porządku na terenie budowy i dostosowania się do regulaminów i zarządzeń w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od momentu otrzymania wezwania.

- W przypadku niezastosowania się przez Generalnego Wykonawcę do wezwania wskazanego w § 6 ust.4., Inwestor jest uprawniony do zapewnienia porządku na budowie w zakresie wskazanym w wezwaniu na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy.

- Zadanie inwestycyjne zostanie rozpoczęte niezwłocznie po zawarciu umowy i zakończone w terminie 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia wejścia w życie umowy.

- Generalny Wykonawca oświadcza, iż wyrażając zgodę na termin zakończenia robót budowlanych wziął pod uwagę pory roku i uwarunkowania pogodowe, co jego zdaniem nie ma wpływu na ten termin i terminy określone w Harmonogramie.

- Za dzień zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 6 powyżej uważa się dzień podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz uzyskanie przez Generalnego Wykonawcę w imieniu Inwestora ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

- Z zastrzeżeniem postanowień § 20 wszelkie zmiany terminów wykonania robót budowlanych są wiążące dla stron tylko w przypadku ich dokonania w formie pisemnego aneksu do umowy.

§ 7 [Media]

- Zapewnienie dostawy na teren budowy energii elektrycznej i wody niezbędnych do należytego wykonania robót budowlanych, na odcinku od głównej skrzynki rozdzielczej (energia elektryczna) oraz od głównego zaworu (woda) znajdujących się na terenie budowy jest obowiązkiem Generalnego Wykonawcy. Punkty przyłączenia do wyżej wskazanych punktów poboru mediów określi Inwestor. Koszty korzystania z tych mediów ponosi Generalny Wykonawca. W razie niemożności wykonania przyłączeń, o których mowa w zadaniu pierwszym Generalny Wykonawca zapłaci na rzecz Inwestora ryczał za korzystanie z mediów w wysokości: 300,00 zł netto za każdy miesiąc korzystania, nie krócej niż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Ryczałt płatny będzie do 10-go każdego następnego miesiąca po zakończeniu miesiąca realizacji umowy. GW wyraża zgodę na potrącenie ryczałtu z należnego mu wynagrodzenia.

- Generalny Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz z dostępem do mediów i zapewnia, iż dostęp ten jest wystarczający do realizacji robót budowlanych. W przypadku konieczności zapewnienia innych mediów na potrzeby budowy np. telekomunikacja itp. obowiązek ich zapewnienia spoczywa na Generalnym Wykonawcy.

- Generalny Wykonawca zrzeka się wobec Inwestora wszelkich roszczeń z tytułu realizacji obowiązków wskazanych w §7 ust.1 i §7 ust.2 poza obowiązkiem Inwestora do wskazania w/w punktów przyłączeniowych poboru mediów będących w jego władaniu.

§ 8 [Materiały,  urządzenia i wyposażenie]

- Wszystkie roboty budowlane wykonane zostaną w całości z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Generalnego Wykonawcę.

- Generalny Wykonawca oświadcza, że wszelkie materiały wykorzystywane przy realizacji robót budowlanych, a także technologia wykonania robót będą zgodne z ofertą, z dokumentacją projektową oraz parametrami technicznymi, zatwierdzonymi przez Inwestora oraz z Polskimi Normami (i/lub innymi normami, o ile obowiązek zapewnienia zgodności z nimi, wprowadzony został w załącznikach do umowy) i zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Inwestorowi w stosownym czasie, jednak nie później niż na 3 (trzy) dni robocze przed zastosowaniem, szczegółowej informacji o materiałach zamiennych lub urządzeniach innych niż przewidziane w dokumentacji wykonawczej w celu ich pisemnego zatwierdzenia przed zamówieniem względnie produkcją. Inwestor zobowiązany jest w terminie kolejnych 3 (trzech) dni roboczych poinformować Generalnego Wykonawcę o swojej decyzji. Brak informacji w tym terminie oznacza zgodę na zastosowanie materiału lub urządzenia zamiennego. Ponadto Generalny Wykonawca dostarczy Inwestorowi najpóźniej do dnia rozpoczęcia odbiorów poszczególnych robót budowlanych wszelkie wymagane aprobaty, atesty i certyfikaty na materiały wykorzystywane przy realizacji robót budowlanych podlegających odbiorom, natomiast do dnia rozpoczęcia odbioru końcowego  wszelkie pozostałe aprobaty, atesty i certyfikaty oraz gwarancje na materiały i urządzenia wykorzystywane przy realizacji niniejszej umowy oraz instrukcje obsługi i użytkowania. Wszelkie gwarancje, atesty i certyfikaty będą ważne  na dzień wbudowania materiałów i zamontowania urządzeń, których dotyczą.

- W przypadku stwierdzenia, że Generalny Wykonawca używa lub zamierza użyć do realizacji robót budowlanych materiałów nie odpowiadających przepisom prawa i właściwym normom lub materiałów niższej jakości, Inwestor na wniosek Inspektora Nadzoru może nakazać Generalnemu Wykonawcy w formie pisemnej wstrzymanie robót oraz wymianę materiałów kwestionowanych na materiały zgodne z przepisami prawa i odpowiednimi normami oraz należytej jakości.

- Przerwanie robót budowlanych w trybie opisanym w §8 ust. 3 nie ma wpływu na termin wykonania robót budowlanych oraz skutki jego niedochowania.

§ 9 [Prowadzenie robót budowlanych]

- Roboty budowlane prowadzone będą zgodnie z rzeczowym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 (dalej: Harmonogram). Harmonogram ten będzie uwzględniał termin zakończenia zadania inwestycyjnego, o którym mowa w  § 6 ust. 6. Generalny Wykonawca przedstawi Inwestorowi Harmonogram w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Harmonogram zostanie zatwierdzony przez Inwestora w terminie kolejnych 3 (trzech) dni roboczych lub w tym terminie zgłoszone zostaną uwagi, które Generalny Wykonawca powinien uwzględnić w terminie kolejnych 3 (trzech) dni.

- Terminy wynikające z Harmonogramu są dla Inwestora i Generalnego Wykonawcy wiążące, uzależnione są jednak od terminu przekazania terenu budowy i rozpoczęcia realizacji robót.

- W przypadku zagrożeń dla dochowania terminów określonych w Harmonogramie - w tym także jakichkolwiek niezależnych od Generalnego Wykonawcy okoliczności mogących spowodować przestoje – Generalny Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o takim niebezpieczeństwie  na piśmie Inwestora, a także zastosować wszelkie możliwe i uzasadnione ekonomicznie środki techniczne i działania, umożliwiające terminowe wykonanie poszczególnych elementów i całości robót budowlanych niezależnie od wystąpienia tych czynników.

- Generalny Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przestojami z przyczyn leżących po jego stronie.

- Termin na wykonanie poszczególnych elementów robót budowlanych określony w Harmonogramie może zostać przesunięty, w sytuacjach o których mowa w niniejszym paragrafie, co najmniej o taką ilość dni, na jaką powinno się wstrzymać wykonywanie robót - o ile nie wpływa na termin zakończenia zadania inwestycyjnego.

- Termin na wykonanie całości robót budowlanych określony w Harmonogramie może zostać przesunięty, w sytuacjach o których mowa w § 20.

§10 [Odbiór]

- O wykonaniu poszczególnych robót budowlanych, określonych w Harmonogramie Generalny Wykonawca powiadomi Inwestora w formie pisemnej lub wpisem do dziennika budowy, wskazując jednocześnie termin odbioru tychże robót:

- robót ulegających zakryciu w terminie co najmniej 24 (dwadzieścia cztery) godzin przed ich zakryciem,

- zakończeniu robót budowlanych w terminie 14 (czternaście) dni przed planowanym ich zakończeniem,

- odbioru po okresie gwarancji w terminie 14 (czternaście) dni przed planowanym odbiorem.

- Inwestor, przy udziale przedstawicieli Generalnego Wykonawcy, zobowiązany jest dokonać czynności sprawdzających zakres oraz jakość wykonanych robót budowlanych licząc od dnia odbioru wskazanego przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z  § 10 ust. 1 , w stosunku do:

- robót zanikających w terminie 1 (jednego) dnia roboczego,

- całości robót budowlanych w terminie 7 (siedmiu) dni

od dnia wskazanego w pisemnym zawiadomieniu Generalnego Wykonawcy jako termin ich odbioru.

- Najpóźniej w ostatnim dniu upływu terminów wskazanych w §10 ust. 2 strony sporządzą i podpiszą odpowiednio protokół odbioru.

- Generalny Wykonawca przeprowadzi przed planowanym terminem odbioru końcowego, na własny koszt i ryzyko próby końcowe wszelkich instalacji.

- Wskazane w §10 ust. 3 protokoły odbioru zostaną podpisane przez Kierownika Budowy, Inwestora i Inspektora Nadzoru.

- Generalny Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt i ryzyko, odkryć lub zrobić otwory w częściach robót, które nie zostały odebrane zgodnie w powyższymi procedurami i w  przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo, przywróci je do stanu początkowego.

- Stwierdzenie  wad podczas któregokolwiek z odbiorów robót budowlanych  uniemożliwia dokonanie odbioru. Okoliczność ta zostanie potwierdzona pismem skierowanym do Generalnego Wykonawcy, podpisanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości strony uznają, że w przypadku wystąpienia wady odbiór nie nastąpił. Generalny Wykonawca zobowiązany jest  wady  usunąć w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia doręczenia pisma, powołanego wyżej,  o ile  strony nie  uzgodnią innego  terminu ich usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia usterek podczas któregokolwiek z odbiorów, strony sporządzą i podpiszą protokół odbioru, w którym usterki zostaną wyszczególnione. Usterki zostaną przez Generalnego Wykonawcę usunięte w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia podpisania protokółu, chyba że strony w protokole zgodnie ustalą inny termin ich usunięcia.

- Generalny Wykonawca pisemnie powiadomi Inwestora i Inspektora Nadzoru o usunięciu usterki i terminie bezusterkowego jej odbioru. Strony w terminie 3 (trzech) dni roboczych zobowiązują się sporządzić protokół potwierdzający usunięcie usterki lub odmawiający potwierdzenia usunięcia usterki, z jednoczesnym wskazaniem przyczyn tej odmowy.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Inwestor uprawniony jest do ich usunięcia na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy, niezależnie od innych roszczeń wynikających z niniejszej umowy.

- W przypadku nie dokonania poszczególnego odbioru z uwagi na  wady, ponowny odbiór dokonywany jest w terminach i na zasadach określonych w §10 ust. 1 - §10 ust. 2.

- Niezależnie od powyższych postanowień warunkiem dokonania odbioru końcowego przez Inwestora jest uzyskanie przez Generalnego Wykonawcę pozwolenia na użytkowania obiektu. Okoliczność ta zostanie odnotowana w protokole odbioru końcowego.

- Podstawą zgłoszenia odbioru końcowego jest:

- potwierdzenie zakończenia robót przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy;

- oświadczenie Kierownika Budowy dotyczące: zgodności wykonanych robót z dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej a także pozwoleniem na budowę,

- dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia odbioru,

- dostarczenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Do momentu dokonania odbioru końcowego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wykonanych robót budowlanych obciąża Generalnego Wykonawcę.

- Dniem spełnienia całego świadczenia niepieniężnego Generalnego Wykonawcy (z zastrzeżeniem zabezpieczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi/gwarancji),  w rozumieniu Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jest dokonanie odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 12. Podpisanie protokołu odbioru nie pozbawia Inwestora prawa do zgłoszenia roszczeń z tytułu wad lub usterek nie dostrzeżonych podczas dokonywania danego odbioru.

- Generalny Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Inwestorowi prawidłowo wystawionych kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi na wszystkie zainstalowane w ramach umowy urządzenia i systemy instalacji, jak również aprobat, atestów i certyfikatów na materiały budowlane i to nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni przed planowanym terminem odbioru końcowego.

( 11 [Dokumentacja powykonawcza]

  - Inwestor oświadcza, iż posiada m.in. na podstawie niniejszej umowy majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej i niniejszym upoważnia Generalnego Wykonawcę    i zatrudnionego przez niego projektanta  do wykonania dokumentacji roboczej wykonawczej        (np. rysunki robocze konstrukcji, tzw. warsztatowe, projekty wykonawcze stropów, stolarki         i ślusarski itp.) pod warunkiem jej uzgodnienia z osobami pełniącymi nadzór autorski.

  - Generalny Wykonawca wykona również dokumentację powykonawczą dla zadania inwestycyjnego na bazie przekazanej mu dokumentacji wykonawczej przez Inwestora. Dokumentacja ta (w jednym egzemplarzu) będzie jednym z elementów przekazanych Inwestorowi nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni przed planowanym terminem odbioru końcowego.

  - Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Generalnego Wykonawcę sukcesywnie, wraz z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających, ulegających zakryciu, poddawanych odbiorom częściowym.

  - Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Inwestorowi na każde żądanie w trakcie obowiązywania umowy.

§ 12 [Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy]

- Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe należne Generalnemu Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy na kwotę: _________________ (netto) (słownie: ____________________________ złotych) PLN +  należy podatek VAT.

- Płatności za wykonywane roboty budowlane dokonywane będą przez Inwestora przelewem na podstawie faktur VAT wystawionych przez Generalnego Wykonawcę na koniec każdego miesiąca realizacji robót (liczonego od dnia, w którym nastąpiło przekazanie terenu budowy) na konto bankowe Generalnego Wykonawcy wskazane w treści faktur, z zastrzeżeniem zapisu ust.2. Podstawą do określenia płatności będzie Harmonogram. Generalny Wykonawca wystawiać będzie częściowe faktury VAT na podstawie protokołu procentowego, rzeczywistego zaawansowania elementów robót budowlanych w oparciu o Harmonogram, zgodnie z oceną Inspektora Nadzoru oraz Inwestora.  Inspektor Nadzoru oraz Inwestor w terminie łącznym 5 (pięciu) dni roboczych od daty dostarczenia sprawdzą protokół procentowego, rzeczywistego zaawansowania robót budowlanych przedłożony przez Generalnego Wykonawcę. Zapłata za poszczególne faktury następować będzie w terminie 30  (trzydziestu) dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Inwestora.

- Wartość netto  faktur częściowych miesięcznych nie może przekroczyć 70 % wartości określonego w § 12 ust. 1 wynagrodzenia ryczałtowego netto. Pozostała część wynagrodzenia ryczałtowego netto  zostanie objęta fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego (dla uniknięcia wątpliwości – po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie).

- Zastrzeżenie przez Generalnego Wykonawcę w treści faktury mniej korzystnych dla Inwestora warunków płatności, jest wobec Inwestora bezskuteczne.

- Strony ustalają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora kwotą przelewu na rzecz Generalnego Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia Inwestora z zapłatą wynagrodzenia, Generalnemu Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie.

- Ponadto Generalny Wykonawca ponosi :

- koszty wszelkich mediów zużytych przez GW, tj. w szczególności:

- prądu,

- wody,

- telekomunikacji.

- koszty zaplecza socjalnego Generalnego Wykonawcy, wywozu odpadów z terenu budowy, unieszkodliwiania odpadów powstałych przy realizacji umowy, w tym wywozu ziemi, gruzu, jak  również odśnieżania terenu budowy,

- koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru końcowego,

- koszty wszelkich innych opłat związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), a zawinionych przez Generalnego Wykonawcę.

- W przypadku, gdy koszty opisane w §12 ust. 7 ponoszone są przez GW na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych wystawionych przez Inwestora, Inwestor może potrącić wynikające z tych faktur wierzytelności wobec Generalnego Wykonawcy z wierzytelnościami Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora wynikającymi z niniejszej umowy. W innym wypadku należności te płatne są w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wystawienia faktury przez Inwestora.

- Generalny Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia kar umownych naliczanych przez Inwestora z wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy i zabezpieczenia należytego wykonania robót.

- W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawców zapłata należności za wykonane i odebrane roboty jest realizowana w następujący sposób:

- Generalny Wykonawca każdorazowo przedkłada Inwestorowi potwierdzone kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców dotyczących robót przez nich wykonanych, ujętych w fakturach Generalnego Wykonawcy;

- zapłata należności za wykonane roboty następuje na rzecz Generalnego Wykonawcy po udokumentowaniu przez Generalnego Wykonawcę zapłaty za faktury VAT wystawione na jego rzecz przez Podwykonawców wraz z załączonymi, potwierdzonymi przez bank kopiami przelewów za wykonane w ramach podwykonawstwa roboty budowlano - montażowe objęte tymi fakturami. Do ww. przelewów Generalny Wykonawca załączy oświadczenia Podwykonawców, że nie zalega w stosunku do nich za jakiekolwiek roboty wykonane  w ramach podwykonawstwa, o których mowa w ust.11.

- Generalny Wykonawca w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych przed przekazaniem na jego konto przez Inwestora środków za wystawioną fakturę częściową, przedłoży w siedzibie Inwestora kserokopię potwierdzonego przez bank przelewu, dokonanego na konto Podwykonawcy, na kwotę należną podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, powiększoną o kwotę podatku VAT;

- w przypadku faktury składanej przez Generalnego Wykonawcę po odbiorze końcowym, z której Generalny Wykonawca

- zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom, Generalny Wykonawca w terminie 2 (dwóch) dni roboczych przed terminem płatności faktury, składa kserokopie potwierdzonego przez bank przelewu, dokonanego na konta Podwykonawców oraz oświadczenia Podwykonawców o niezleganiu z jakąkolwiek zapłatą za podwykonawstwo. Brak potwierdzenia przekazania należności podwykonawcom, spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej, kwoty należnej Podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku.

- Generalny Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Generalnego Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Inwestora umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub w przedłożonej Inwestorowi umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Generalny Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Inwestora.

- Inwestor niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Generalnego Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Generalnego Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia Generalnego Wykonawcy wezwania.

- W przypadku zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, Inwestor może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Generalny Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Inwestora co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca  wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Inwestor jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 12, jeżeli Podwykonawca  udokumentuje jego zasadność fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Generalny Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 13 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

- Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy, bądź w przypadku sporu między Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcą dotyczącego zasadności lub wysokości  wynagrodzenia Podwykonawcy, skierowanej do depozytu sądowego, Inwestor potrąci z wynagrodzenia należnego Generalnego Wykonawcy.

- Podstawą wypłaty należnego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą prawidłowo wystawione przez Generalnego Wykonawcę faktury przedstawione Inwestorowi wraz:

- z Protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,

- z kopiami faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Inwestora Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

- z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Generalnego Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

- a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców w tym zakresie.

- Jeżeli Generalny Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 17 i 30, Inwestor jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Generalnego Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Inwestora zapłaty do czasu wypełnienia przez Generalnego Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 17 i 30 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Inwestora terminu płatności i nie uprawnia Generalnego Wykonawcy do żądania odsetek.

- Inwestor jest uprawniony do żądania i uzyskania od Generalnego Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

- Generalny Wykonawca przekazuje Inwestorowi (faksem lub mailem) pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 19 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

- Inwestor jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy i do wypłaty Generalnemu Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Generalny Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 13 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Generalny Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 13, a Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

- Inwestor może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy, jeżeli Generalny Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 13 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Generalny Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 13, a Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Inwestora na rzecz Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Generalny Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Inwestorowi wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

- Bezpośrednia płatność dokonywana przez Inwestora na rzecz Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Generalny Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Generalnemu Wykonawcy od Inwestora z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

- Inwestor dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy przez Inwestora uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Inwestor może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Inwestora względem Generalnego Wykonawcy.

- Odpowiedzialność Inwestora wobec Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi umową Inwestor uzna i wypłaci Podwykonawcy  na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych umową.

- W przypadku, gdy Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Inwestora płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub  faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Generalny Wykonawca załączy do wystawianej faktury oświadczenia Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez Inwestora Generalnemu Wykonawcy.

- Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Generalny Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. Jeżeli Generalny Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą końcową dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się odpowiednio ust. 18.

( 13 [Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy]

- Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia roszczeń Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Generalny Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  (pięciu procent) wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1 w kwocie    _______________ zł (słownie: złotych__________) w formie  ________________________________________.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2, zostanie zwrócone Generalnemu Wykonawcy w następujący sposób:

- 70% (siedemdziesiąt procent) wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 Inwestor zwróci Generalnemu Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;

- 30% (trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 Inwestor zwróci Generalnemu Wykonawcy nie później niż w 15 (piętnastu) dniu po upływie okresu rękojmi.

- Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Inwestora (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Inwestora kwoty stanowiącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Generalnego Wykonawcę (zobowiązanego).

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, stosuje się następujące zasady:

- przedłużenie terminu ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może być wykonane aneksem do gwarancji, w którym określa się nowy termin ważności gwarancji,

- aneks do gwarancji przedłużający termin ważności gwarancji powinien zostać dostarczony Zamawiającemu w terminie co najmniej 14 (czternastu) dni przed upływem daty ważności obowiązującej gwarancji.

§ 14 [Ubezpieczenia]

1. Generalny Wykonawca przedstawi najpóźniej przed podpisaniem umowy Inwestorowi polisę ubezpieczeniową wystawioną przez renomowanego ubezpieczyciela obejmującą ubezpieczenie „terenu budowy” od wszelkich ryzyk (w szczególności pożaru, gradobicia, uderzenia pioruna, zalania itp.), a także ubezpieczenie Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody poniesione w związku z realizacją niniejszej umowy w terminie ważności  tożsamym z realizacją zadania inwestycyjnego, na kwotę nie niższą niż 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) oraz dowody opłaty składki/składek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia i będzie zobowiązany do dostarczenia potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki w terminie 7 (siedmiu) dni od wymaganego terminu dokonania zapłaty bez osobnego wezwania przez Inwestora.

  - Generalny Wykonawca  zobowiązuje się, iż wskazane powyżej w §14 ust.1.  ubezpieczenie będzie kontynuowane w całym okresie realizacji robót. Jeżeli Generalny Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia, Inwestor może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub przedłużyć je w imieniu i na koszt GW. W takim przypadku Inwestor potrąci wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z dowolnych kwot należnych Generalnemu Wykonawcy.

§ 15 [Obowiązki Generalnego Wykonawcy]

- Generalny Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązany jest również do:

  - opracowanie planu BIOZ,

  - zapewnienia w razie potrzeby pełnej obsługi geodezyjnej;

  - zapewnienia w razie potrzeby nadzoru saperskiego, archeologicznego i konserwatorskiego;

  - ochrony drzew, krzewów oraz ich systemów korzeniowych na terenie budowy;

  - wykonania niezbędnych robót związanych z:

    - zagospodarowaniem w zakresie ogrodzenia i dróg, w tym koniecznych zmian lub uzupełnień w istniejącym układzie komunikacyjnym, chodników, parkingów, zieleni;

    - przywróceniem terenu budowy do poprzedniego stanu zgodnie ze sztuką ogrodniczą w przypadku terenów zielonych;

    - przygotowaniem na terenie pozostającym we własnej dyspozycji zaplecza budowy.

  - uzyskiwania zgód na zajęcie terenu i pasa drogowego na okres budowy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz poniesienia kosztów z tym związanych;

  - wykonania wszystkich niezbędnych inwentaryzacji (wraz z dokumentacją fotograficzną), badań i zabezpieczeń nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i dostarczenie ich Inwestorowi przed rozpoczęciem robót;

  - wykonania wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, w tym dotyczących zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

  - bieżącego wywozu odpadów, gruzu, złomu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) oraz udokumentowania Inwestorowi sposobu gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że materiały z odzysku, w tym złom są własnością Inwestora;

  - Generalny Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w porządku otaczających teren budowy nieruchomości, ulic i dróg dojazdowych. Przez utrzymanie porządku rozumie się usunięcie wszelkich odpadów i nieczystości zalegających na wskazanych terenach na skutek prowadzenia robót. Utrzymanie porządku obejmuje również doprowadzenie naruszonej przez działania Generalnego Wykonawcy powierzchni ulic i dróg publicznych do stanu sprzed rozpoczęcia robót;

  - odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, przebywających w jego obszarze osób oraz mienia, a w szczególności do:

    - przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, regulaminów i zarządzeń obowiązujących na terenie zakładu Inwestora,

    - zapewnienia zgodności wykorzystywanego do realizacji robót sprzętu, wszelkich urządzeń oraz stosowanych technologii z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy oraz przepisami BHP,

    - strzeżenia mienia wymienionego w protokole przekazania terenu budowy, zabezpieczenia i oznakowania robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

    - utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

  - zapewnienia ciągłego zaopatrzenia terenu budowy w energię elektryczną, wodę, ogrzewanie budynku w okresie zimowym, połączenia telekomunikacyjne oraz do odprowadzania ścieków przez cały okres realizacji robót;

  - przeszkolenia pracowników Inwestora przed odbiorem końcowym w zakresie obsługi        i użytkowania zamontowanych urządzeń, maszyn, instalacji i innych elementów wymagających określonego przez producenta lub dostawcę sposobu użytkowania                 i konserwacji (eksploatacji) oraz przekazanie niezbędnej dokumentacji, wymaganych instrukcji oraz świadectw;

  - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

  - ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Inwestorowi i osobom trzecim od dnia przekazania terenu budowy;

  - usunięcia i naprawienia wszelkich szkód powstałych w tym okresie na terenie budowy;

  - usunięcia i naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku katastrofy budowlanej, a w szczególności ponoszenia odpowiedzialności za pokrycie strat powstałych na skutek zniszczenia urządzeń budowlanych oraz odpowiedzialność odszkodowawczą za uszczerbek na zdrowiu lub życiu pracowników Generalnego Wykonawcy i Podwykonawców;

  - na żądanie Inwestora usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Generalnego Wykonawcy, których zachowanie lub jakość wykonanej pracy uważa za niewłaściwe;

  - reakcji na pisma Inwestora w terminie 2 (dwóch) dni roboczych,

- Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia wszystkich swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców w  osobiste identyfikatory umożliwiające ich identyfikację oraz odzież roboczą z widocznym logo Generalnego Wykonawcy.

§ 16 [Podwykonawcy robót budowlanych]

- Strony zgodnie postanawiają, iż w toku wykonywania niniejszej umowy, Generalny Wykonawca może posługiwać się Podwykonawcami, na warunkach i z zastrzeżeniami wskazanymi w ustępach poniższych.

- Do niniejszej umowy znajduje zastosowania art. 647 ¹ KC co oznacza, iż Generalny Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Inwestora na zawarcie umowy z Podwykonawcą. 	Powyższe dotyczy również dalszych podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zwalnia Generalnego Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przepisów. Generalny Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Generalny Wykonawca zamierza powierzyć następującym Podwykonawcom wykonanie prac będących przedmiotem umowy w części dotyczącej:

- ___________________[podwykonawca/zakres];

- ___________________[podwykonawca/zakres];

- ___________________[podwykonawca/zakres].

- Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Inwestora na zmianę Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo zgodnie z postanowieniami poniżej.

- Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Generalnego Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Generalnemu Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły kolejne załączniki do tej umowy.

- Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Inwestorowi na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

- Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a)	termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Generalnemu Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b)	przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą,

c)	wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Generalnego Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę ,

d)	wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej oraz standardom deklarowanym w Ofercie Generalnego Wykonawcy,

e)	okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Generalnego Wykonawcy wobec Inwestora,

f)	Podwykonawca musi proporcjonalnie w zakresie odnoszącym się do części wykonywanej przez siebie umowy:

- wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Generalnego Wykonawcy w związku z realizacją umowy,

- dysponować osobami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora w zakresie odnoszącym się do osób, którymi dysponuje Podwykonawca i które będą uczestniczyły w realizacji umowy,

g)	Podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Inwestorowi na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Generalnego Wykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Inwestora wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Generalnego Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Generalnego Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy GW przez Inwestora.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Inwestora, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

- Generalny Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązani są do przedłożenia Inwestorowi, za pośrednictwem Inspektora nadzoru, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 (czternaście) dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Inwestora, jeżeli Inwestor w terminie 14 (czternaście) dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Generalnego Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru na zasadach określonych w ust 11.

- Inwestor zgłosi w terminie określonym w ust.12 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

- niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 8,

- niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6,

- gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Generalnego Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot trzeci,  na zasoby którego Generalny Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę  zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Generalnego Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Generalnego Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Generalnemu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Inwestora,

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą na podstawie umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Inwestora zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust.12 Generalny Wykonawca lub Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Inwestora.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Inwestora zastrzeżeń do tego projektu, Generalny Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 3 (trzy) dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

- Inwestor zgłosi Generalnemu Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu)  dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 13.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Inwestora, jeżeli Inwestor w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

- Generalny Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % ryczałtowego wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy.

- Generalny Wykonawca lub Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Inwestora.

- Inwestor może zażądać od Generalnego Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Inwestora, lub może usunąć takiego Podwykonawcę na koszt Generalnego Wykonawcy.

- Generalny Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Inwestora umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Inwestora w trybie określonym w ust. 6 i nast.

- Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się zasady określone w ust. 6 i nast.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Generalny Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Inwestor, może żądać od Generalnego Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Generalny Wykonawca lub Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Inwestora Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Generalny Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Generalny Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, Generalny Wykonawca jest obowiązany wykazać Inwestorowi, iż proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 17 [Gwarancja jakości. Rękojmia]

- Na roboty budowlane Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i instalacyjne na okres: [ilość miesięcy zgodna z Ofertą] miesięcy.

Bieg powyższych terminów liczony jest od dnia dokonania odbioru końcowego przez Inwestora.

- Wszelkie wady lub usterki robót budowlanych ujawnione w okresie gwarancji Generalny Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 7 (siedmiu) dni  od dnia pisemnego (w tym drogą mailową) zgłoszenia wady lub usterki lub w innym terminie ustalonym przez strony, jeżeli ww. termin będzie nieodpowiedni ze względów technologicznych do usunięcia danej wady, czy usterki. Powyższy termin nie dotyczy tzw. przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia wady lub usterki (np. wyciek z instalacji, itp.), w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody. W takich przypadkach Inwestor może zażądać od Generalnego Wykonawcy natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, a jeżeli nie będzie to możliwe, zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Generalnego Wykonawcy, obciążając Generalnego Wykonawcę powstałymi z tego tytułu kosztami i w takiej sytuacji Inwestor nie traci żadnych praw wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.

- Niezależnie od obowiązku zapłaty przez Generalnego Wykonawcę kary umownej Inwestor uprawniony jest do usunięcia wady lub usterki na koszt Generalnego Wykonawcy i obciążenia go powstałymi z tego tytułu kosztami i w takiej sytuacji Inwestor nie traci żadnych praw wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.

- Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień Inwestora wynikających z rękojmi, a także możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

- W okresie [ilość miesięcy zgodna z ofertą] miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, Generalny Wykonawca będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Inwestora co 12 (dwanaście) miesięcy.

- Na 3 (trzy) miesiące przed upływem [ilość miesięcy zgodna z ofertą] miesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Inwestor dokona odbioru pogwarancyjnego z udziałem Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki uzgodnione  w protokole z tego odbioru, za które odpowiada Generalny Wykonawca i w wyznaczonym w tymże protokole terminie.

- Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi, ten sam element instalacji/urządzenie ulegnie trzykrotnemu uszkodzeniu, wówczas Generalny Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do wymiany na nowy. Termin dokonania wymiany nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia zgłoszenia przez Inwestora i nie może zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu obiektu.

- Jeżeli obiekt, lub jakakolwiek jego część nie mogła być używana z powodu wady lub jej naprawiania, to okres gwarancji jakości przedmiotu umowy, lub jego części, zależnie od okoliczności, będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim obiekt, lub jego część nie mogła być używana przez Inwestora z powyższego powodu.

§ 18 [Kary umowne]

- W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu o którym mowa w § 6 ust. 6 Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku zwłoki w wykonaniu poszczególnych etapów umowy, w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 500 PLN (dwa tysiące pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku zwłoki w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi, Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 24 Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 500 PLN (dwa tysiące pięćset złotych)  za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom - Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 za każde dokonanie przez Inwestora bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców.

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

- W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany.

- W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości  0,1  % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmianę.

- W przypadku niedokonania wymaganej przez Inwestora zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Inwestora terminie, Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0, 1  % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 za każdy przypadek niedokonania zmiany umowy.

- W przypadku ujawnienia wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie obiektu, Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1.

- W przypadku stwierdzenia, iż prace na terenie budowy wykonywane są przez osoby nie spełniające wymogów określonych w §24 ust. 1 Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 500 PLN (dwa tysiące pięćset złotych)  za każdy przypadek, za każdy dzień pracy takiej osoby na terenie budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, Generalny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Inwestora, Inwestor zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1.

- W przypadku szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej Inwestor może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.

- W przypadku wyczerpania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz braku należności Generalnego Wykonawcy u Inwestora, kwotę kary umownej należy wpłacić na konto Inwestora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Za datę wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Inwestora.

- Generalny Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa cywilnego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

( 19 [Odstąpienie od umowy]

- Inwestor ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

- opóźnienia Generalnego Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 14 (czternaście) dni, liczonych od daty przekazania terenu budowy;

- opóźnienia Generalnego Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z elementów Harmonogramu, trwającej dłużej niż 14 (czternaście) dni;

- wystąpienia wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie obiektu powstającego lub powstałego w ramach zadania inwestycyjnego.

- Inwestor jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Generalny Wykonawca:

- zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Inwestora, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 7 (siedem) dni;

- narusza określone w umowie zasady zawierania umów z Podwykonawcami;

- nie usunął istotnych wad w terminie wyznaczonym w protokole odbioru;

- wykonuje zadanie inwestycyjne niezgodnie z postanowieniami umowy i dokumentacją projektową lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, używa materiałów           i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

- Inwestor ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wstrzymania przez Kierownika Budowy, w trybie art. 22  Prawa budowlanego, wykonania robót budowlanych.

- Konieczność dwukrotnego dokonywania przez Inwestora bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi), lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % (pięć procent) wartości niniejszej umowy brutto (wskazanej w § 12 ust. 1), może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Inwestora z winy leżącej po stronie Generalnego Wykonawcy.

- Inwestor uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od umowy.

- W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. ust. 1-6 Generalny Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

- Generalnemu Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Inwestora w zapłacie wynagrodzenia, o co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni w stosunku do ustalonych terminów zapłaty po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty w terminie co najmniej 7 (siedmiu) dni.

- O odstąpieniu od umowy Generalny Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inwestora pisemnie, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wskazanego w ust. 8. Wszelkie skutki związane z odstąpieniem następują w terminie wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu, jednak nie krótszym niż 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Inwestor otrzymał oświadczenie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do:

- sporządzenia przy udziale Inwestora, protokołu inwentaryzacyjnego robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą przedstawiciela Inwestora. W przypadku gdy Generalny Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Inwestor ma prawo zlecić jego wykonanie na koszt Generalnego Wykonawcy, a Generalnemu Wykonawcy nie przysługuje prawo do zmiany jego ustaleń;

- zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem, na koszt strony z powodu której od umowy odstąpiono;

- pisemnego wezwania Inwestora do dokonania odbioru robót w toku, w wyznaczonym terminie;

- Generalny Wykonawca zobowiązany jest do wyceny w uzgodnieniu z Inwestorem robót w toku zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącymi wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego robót w toku.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Inwestor jest zobowiązany do:

- dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;

- przejęcia terenu budowy;

- zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy.

- Do odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio postanowienia umowy dotyczące odbioru końcowego.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20 [Zmiana umowy]

- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy dokonywane będą za zgodą obu stron aneksem do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty Generalnego Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania stron do wprowadzenia zmiany.

- Niezależnie od treści innych zapisów umowy, zmiana postanowień umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty Generalnego Wykonawcy jest możliwa jeżeli jest spowodowana:

- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową,

- niemożliwymi wcześniej do przewidzenia brakami w Dokumentacji projektowej,

- przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Generalnego Wykonawcy,

- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych albo wykonania części robót inną technologią niż założona w Dokumentacji projektowej - po uprzedniej akceptacji Inwestora,

- niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- opóźnieniami w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- brakiem możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Generalnego Wykonawcy.

- Generalny Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,

- wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Generalny Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust.4.

- Jeżeli Generalny Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 3 powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 4 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 5 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia, w którym Generalny Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Generalny Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Generalny Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

- Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 Inspektor nadzoru  jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 8. i wydania Generalnemu Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

- Generalny Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru dokumentacji, o której mowa w pkt ust. 8. i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru o jej kopii.

- W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.6 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Inwestorowi wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

- W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru,  Inwestor powiadomi Generalnego Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 21 [Siła wyższa]

1.	Żadna ze stron nie będzie ponosić określonej w umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że:

1)	niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym i niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli;

2)	nie mogła w chwili zawierania umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć zaistnienia zdarzenia oraz jego skutków, o którym mowa w pkt 1);

3)	nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków.

Zdarzenia takie będą określone jako „siła wyższa”.

2.	W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez stronę całości lub części zobowiązań, strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne powiadomienie drugiej strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia.

3.	Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej staranności w celu jak najszybszego usunięcia przeszkód wykonania.

( 22 [Cesja praw i obowiązków]

Przelanie przez Generalnego Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz innego podmiotu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

§ 23 [Pełnomocnictwo]

W przypadku, gdy z postanowień niniejszej umowy wynika obowiązek występowania Generalnego Wykonawcy w imieniu Inwestora, Inwestor zobowiązany jest udzielić Generalnemu Wykonawcy na piśmie właściwego pełnomocnictwa.

§ 24 [Wymóg zatrudnienia]

- Inwestor wymaga, aby wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy na terenie budowy były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Generalnego Wykonawcę lub jego Podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowalnych - tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy Kierownika Budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Generalny Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają̨ na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040).

- Generalny Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić́ Inwestorowi oświadczenie wystawione odpowiednio przez Generalnego Wykonawcę̨ lub Podwykonawcę̨ o zatrudnieniu pracowników o których mowa w ust. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować́ taką informację w trakcie realizacji zamówienia składając Inwestorowi przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Generalnym Wykonawcą lub Podwykonawcą. Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do których Generalny Wykonawca nie oświadczył, że są̨ zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie będą̨ wpuszczani na teren budowy - nie będą̨ mogli wykonywać́ pracy z winy Generalnego Wykonawcy.

- Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy pozostają̨ w stosunku pracy z Generalnym Wykonawcą lub Podwykonawcami. Na żądanie Inwestora, Generalny Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować́ fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy tych osób i przedłożyć́ niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, o które zawnioskuje Inwestor lub kopie druku ZUS RCA.

- Generalny Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać́ je w sposób nie naruszający przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć́ odpowiednio zanonimizowane). W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, Inwestor uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika.

§ 25 [Postanowienia końcowe]

- Umowa wchodzi w życie z  dniem jej podpisania przez strony.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

- Ilekroć w umowie niniejszej mowa jest o uzgodnieniach stron, oraz o powiadamianiu, zgłaszaniu, itp. skierowanym do drugiej strony, wymagana jest forma pisemna, a wymogu formy pisemnej, o której mowa powyżej nie spełnia wpis do Dziennika Budowy (za wyjątkiem odbioru robót zanikających). Stron nie wiążą jakiekolwiek ustne ustalenia dotyczące realizacji niniejszej umowy.

- Wszelka korespondencja między stronami będzie kierowana na poniżej wskazane adresy: Inwestor: ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda, sekretariat@zg-ostroda.pl

Generalny Wykonawca: ________________________________________________.

- Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie danych wskazanych    powyżej. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją niemożności doręczenia oraz zwrócone z adnotacją „nie podjęto w terminie” lub równoważną, pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

- Zapłata przez Generalnego Wykonawcę jakichkolwiek należności wobec Inwestora przez potrącenie, jest wyłączona.

- Generalny Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz pokryje wszelkie straty Inwestora  wynikłe z naruszenia przez Generalnego Wykonawcę praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, patentów, znaków towarowych.

- Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy i załączników wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest rzeczowo właściwy sąd dla siedziby Inwestora.

- Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Generalny Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do współdziałania z Inspektorem Nadzoru, Projektantem w wykonaniu postanowień przedmiotowej umowy, a w szczególności w zakresie przeprowadzania audytów kontrolnych, kontroli i zatwierdzania dokumentacji technicznej.

# Załączniki :

# Nr 1 - dokumentacja projektowa;

# Nr 2 - Oferta;

# Nr 3 - Harmonogram,

# Nr 4 - SIWZ.

| ___________________________________ |  | ___________________________________ |
| --- | --- | --- |
| INWESTOR |  | GENERALNY WYKONAWCA |

# ……………………………		                 1…………………………………

# . ………………………….

# ...........................................

Załącznik nr 4 do SIWZ

Numer postępowania: SOA.271.2.2019

.........................................................

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ  ROBÓT BUDOWLANYCH  WYKONANYCH  W  OKRESIE  OSTATNICH  PIĘCIU  LAT

(JEŚLI  OKRES  PROWADZENIA  DZIAŁALNOŚCI  JEST  KRÓTSZY  –  WYKAZ  ROBÓT  WYKONANYCH  W  TYM  OKRESIE)

| Lp. | Rodzaj wykonanych robót budowlanych | Wartość robót (brutto) | Data wykonania robót (podać dokładne daty dzień, miesiąc, rok) | Odbiorca (miejsce) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.........................................................................................................

podpisy oraz  pieczątki imienne

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

1. Opis zakresu wykonanych robót budowlanych musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, czy Wykonawca spełnia warunki określone w dział IV pkt 3.1. SIWZ.

2.  Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

.........................................................

Pieczęć Wykonawcy

Numer postępowania: SOA.271.2.2019

WYKAZ  OSÓB SKIEROWANYCH

PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28

w Ostródzie”

numer postępowania SOA.271.2.2019 prowadzonego przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”              z siedzibą w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 28, 14-100 Ostróda

| Lp. | Imię i nazwisko | Opis kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia (w tym nr uprawnień, nazwa branży, lata doświadczenia zawodowego oraz nazwa właściwej izby samorządu zawodowego) | Zakres powierzonych do wykonania czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobami przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

................................................................podpisy oraz  pieczątki imienne

Upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Numer postępowania: SOA.271.2.2019

_____________________

pieczęć  Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy

lub kadry kierowniczej wykonawcy

Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem jest:

„Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”

w szczególności osoby wymienione w „Wykazie osób”, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

__________________			_____________________________________

miejscowość, data                                                    pieczęć i podpisy osób upoważnionych

Załącznik nr 7 do SIWZ

Numer postępowania: SOA.271.2.2019

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Ja/My niżej podpisani, _____________________________________________

(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

działający w imieniu _______________________________________________

(wpisać nazwę i adres podmiotu)

# oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie prac konserwacyjno-renowacyjnych na elewacji budynku przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie”

# Wykonawcy: _____________________________________________________

# (nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby) nasze zasoby w zakresie:

- zdolności technicznych lub zawodowych

W celu udowodnienia, że Wykonawca, będzie dysponował udostępnionymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, że stosunek łączący podmiot, który reprezentuję z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów mu udostępnionych – oświadczamy, co następuje:

      - odnośnie zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu który reprezentuję:

……………………………………………………………………………………………..

(wpisać zakres prac/czynności w wykonywaniu których będzie uczestniczył podmiot udostępniający swoją wiedzę i doświadczenie, wpisać funkcję lub stanowisko jakie będzie zajmowała osoba)

      - odnośnie sposobu wykorzystania zasobów podmiotu, który reprezentuję, przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………….

(np. podwykonawstwo)

      - odnośnie charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem, który reprezentuję:

………………………………………………………………………………………………

(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)

      - odnośnie okresu udziału podmiotu, który reprezentuję przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………..……….

(wpisać okres udziału podmiotu udostępniający swój potencjał w wykonywaniu zamówienia)

…………….……. (miejscowość), dnia ………………r.      …………………………………………

(podpis)

# Footnotes

Brak złożenia oświadczenia w tym zakresie oznacza, że wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji i oznacza przyznanie 0 pkt.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Zalecenie Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 6 maja 2003 r. Dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (2003/361/WE) Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003:

Definicja przedsiębiorstw mikro, małych i średnich przyjęta przez komisję:

1. Na kategorię przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

2. W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Opis wykształcenia, uprawnień i doświadczenia zawodowego osób wskazanych w wykazie musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnia warunki określone w dziale IV pkt 3) SIWZ (należy wskazać wyłącznie informacje potwierdzające spełnienie wymagań opisanych w dziale IV pkt 3)SIWZ).

Należy wskazać, czy wskazana w wykazie osoba będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę z Wykonawcą, czy na podstawie umowy cywilno-prawnej z Wykonawcą, czy Wykonawca będzie dysponować osobą na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu albo wskazać inną podstawę do dysponowania osobą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, że w przypadku wpisania przez Wykonawcę informacji o podstawie do dysponowania daną osobą np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, Zamawiający będzie domniemywać, iż umowy  te są zawarte na dzień podpisania umowy z Inwestorem